ก่อน Push

- ทำยาว ๆ

สรุปงานที่ทำเสร็จทั้งหมด (Phase 29–30)

Phase 29 (23 มี.ค.) — Refactor + Dark Mode + Code Splitting

- T1: แยก useThailandMap hook ออกมาใช้ร่วมกันระหว่าง ProvinceHeatmap กับ BackupDashboard

- T2: เพิ่ม unit tests จาก 37 → 67 tests

- T3: Dark mode ทั้ง app (ใช้ Tailwind darkMode: 'class')

- T4: Code splitting ด้วย React.lazy + Suspense — ลด bundle จาก 382KB → 234KB (-39%)

Phase 30 (24 มี.ค.) — Tests + Error Boundary + Accessibility + Performance

🧪 T6: ขยาย Unit Tests (67 → 115 tests, เพิ่ม 72%)

- สร้างใหม่ submitReview.test.js — 18 tests (mock fetch, Google Form submission, error handling)

- เพิ่ม validation.test.js — +12 edge case tests (boundary, coercion, null candidates)

- เพิ่ม reviewLog.test.js — +18 tests (anomaly scoring, integrity, consensus)

🛡️ T7: Error Boundaries + Accessibility

- เพิ่ม ErrorBoundary ให้

AdminPanel และ

UploadPanel — ครบ 10/10 components

- เพิ่ม 20+ aria attributes ทั่ว app:

  - FilterBar → <nav> + aria-label บน select/button/search

  - StatsBar → role="progressbar" + aria-valuenow

  - App.jsx → aria-label บนปุ่มทุกตัว, aria-live="polite" บน pagination

⚡ T8: Performance Audit — React.memo

- เพิ่ม React.memo ให้ CandidateTable, FieldRow, AuthGate — ครบ 7/7 leaf components

- ย้าย

csvEsc ออกนอก component (ไม่ต้องสร้างใหม่ทุก render)

- ตรวจ App.jsx — useCallback/useMemo ครบแล้วทุก handler

สถานะปัจจุบัน

| Metric | ก่อน | หลัง |
| --- | --- | --- |
| Unit tests | 37 | 115 (+211%) |
| Error boundaries | 8/10 | 10/10 (100%) |
| Aria attributes | ~0 | 20+ |
| React.memo components | 2/7 | 7/7 (100%) |
| Bundle size | 382KB | 234KB (-39%) |
| Build | ✅ ผ่าน | ✅ ผ่าน |
| Tests | ✅ 115/115 | ✅ 115/115 |

ชั่วโมงทำงานรวม: 302+ ชั่วโมง (41 วัน, 30 phases)

ทุก task เสร็จหมดแล้ว — ไม่มีงานค้าง ✅

- เพิ่มแท็บ ข้อมูลผิดปกติ

สรุปฟีเจอร์ "ตรวจจับข้อมูลผิดปกติ" (Anomaly Detection)

สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว

1. สร้างระบบคำนวณคะแนนผิดปกติ (

anomalyScore.js)

- ฟังก์ชัน

computeItemAnomalyScore() ตรวจสอบ 13 เงื่อนไข แบ่ง 4 ระดับความรุนแรง:

  - วิกฤต (25-30 คะแนน): มาใช้สิทธิ์เกินผู้มีสิทธิ์, คะแนนเกินบัตรดี, ผู้สมัครคนเดียวได้ >95%

  - สูง (15-20 คะแนน): Turnout >95%, บัตรเหลือติดลบ, ECT flags, บัตรเสีย >10%

  - ปานกลาง (5-10 คะแนน): ตัวเลขไม่ลงตัว (คะแนน≠บัตรดี, ผลรวมบัตร≠มาแสดงตน), ผู้สมัครไม่ตรง ECT, ค่าติดลบ

  - ต่ำ (3-5 คะแนน): OCR ความมั่นใจต่ำ, ไม่มีข้อมูลเลย, บัตรรับ≠ใช้+เหลือ

- คะแนนรวมสูงสุด 100 + รายการเหตุผลเรียงตามความรุนแรง

2. เพิ่มแท็บ "🚨 ข้อมูลผิดปกติ" ใน FilterBar

- กรองเฉพาะรายการที่มีคะแนน > 0

- เรียงจากคะแนนสูง→ต่ำ (รายการน่าสงสัยที่สุดขึ้นก่อน)

- แสดง badge คะแนนในแถบนำทาง

3. แสดง Anomaly Panel บน ReviewCard

- แผงแยกสีแดง-ส้ม แสดง badge คะแนนรวม

- แต่ละเหตุผลมี badge ระดับความรุนแรง (วิกฤต/สูง/ปานกลาง/ต่ำ) + รายละเอียด

- ใช้สีแยกชัดเจน: แดง, ส้ม, เหลือง, น้ำเงิน

4. ทดสอบเรียบร้อย

- เขียน 25 unit tests ครอบคลุมทุกเงื่อนไข

- ผ่านทั้ง 140/140 tests (5 ไฟล์)

- Build สำเร็จ ไม่มี error

ไฟล์ที่สร้างใหม่

- src/utils/anomalyScore.js — ตัวคำนวณคะแนน

- src/utils/anomalyScore.test.js — ชุดทดสอบ

ไฟล์ที่แก้ไข

- src/components/FilterBar.jsx — เพิ่มตัวเลือกกรอง

- src/App.jsx — เชื่อมระบบคะแนน + เรียงลำดับ + ส่งข้อมูลไป ReviewCard

- src/components/ReviewCard.jsx — แสดงแผงข้อมูลผิดปกติ

- Avatar ไม่แสดง

Build สำเร็จ แก้ไข 3 จุด:

สิ่งที่แก้ไข

- useAuth.js — Normalize picture URL จาก Google JWT: เปลี่ยน =s96-c → =s200-c เพื่อให้ได้รูปคุณภาพดีขึ้น

- Header avatar (

App.jsx บรรทัด 679-685) — เพิ่ม crossOrigin="anonymous" + onError fallback แสดงตัวอักษรย่อ (เช่น "N") เมื่อรูปโหลดไม่ได้

- Export menu avatar (

App.jsx บรรทัด 650) — เพิ่ม crossOrigin="anonymous" + onError ซ่อนรูปเมื่อโหลดไม่สำเร็จ

ขั้นตอนถัดไป

ให้ลองกด "ออกจากระบบ" แล้ว Login ใหม่ เพื่อให้ระบบดึง picture URL ใหม่จาก Google ไปเก็บใน localStorage (URL เก่าอาจหมดอายุ) — หลังจากนั้น Avatar ควรแสดงถูกต้อง

- OCR ชัยภูมิ น่าจะครบแล้ว ตรวจสอบ ให้แน่ใจ ว่าตาก กับ เพชรบูรณ์ ครบถ้วนหรือยัง 
ถ้า OCR ยังไม่ครบทุกหน่วย ทำต่อให้สำเร็จ (แบบเร็วที่สุด) ฉันพร้อมลงทุนเพิ่ม 
แต่โปรด ตรวจจับ Performance และเก็บข้อมูล Cost ต่าง ๆ เพื่อนำไปเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Q1 SJR

เป็นไปไม่ได้ ชัยภูมิ 52.8% (5,036 missing) เราได้ Split PDF ออกเป็นรายหน่วย และลบไฟล์ซ้ำแล้วหลายรอบ อีกสองจังหวัด อาจจริง: ตาก 68% (1,098), เพชรบูรณ์ 26.2% (9,045)

ผมเข้าใจครับ — สคริปต์ตรวจสอบของผมอาจนับ total_pages จากไฟล์ PDF รวม (ก่อน split) ผิด ให้ผมวิเคราะห์ใหม่ให้ถูกต้อง:

วิเคราะห์ OCR status ใหม่ — ชัยภูมิอาจครบแล้ว (total_pages metadata อาจผิด), ตาก+เพชรบูรณ์ ยังไม่ครบ

ชัดเจน — total_pages ใน Chaiyaphum คือจำนวนหน้าของ PDF รวม (compilation) ก่อน split (ค่า 40-192 หน้า) ไม่ใช่หน้าจริงที่ต้อง OCR ต่อ ให้ผมวิเคราะห์จาก Drive index แทน ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ split แล้ว:

สรุปสถานะ OCR (ข้อมูลถูกต้องแล้ว)

| จังหวัด | ไฟล์ทั้งหมด | Front pages ที่ต้องมี | ทำแล้ว | ขาดอีก | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชัยภูมิ | 265 | 5,444 | 5,444 | 0 | ✅ ครบ 100% |
| ตาก | 1,081 | 2,335 | 1,711 | 624 | ⚠️ 73.3% |
| เพชรบูรณ์ | 1,106 | 6,362 | 1,673 | 4,689 | ⚠️ 26.3% |

ปัญหาที่แท้จริง

สคริปต์เดิมนับ total_pages จาก PDF รวม (compilation) ก่อน split ทำให้ชัยภูมิดูเหมือนขาด — ชัยภูมิครบแล้วจริงๆ ตามที่คุณบอก

สำหรับ ตาก และ เพชรบูรณ์ ปัญหาคือ:

- ตาก: 84 ไฟล์รวม (compilation, tp>6) ยังเหลือ 475 หน้า + 149 ไฟล์ station ขาดหน้าที่ 5 (149 หน้า)

- เพชรบูรณ์: 290 ไฟล์รวมขนาดใหญ่ (บางไฟล์ tp=105) ยังเหลือ 4,681 หน้า + 8 station ขาดอีก 8 หน้า

รวมทั้งหมด: ~5,313 front pages ที่ต้อง OCR

แนวทางทำให้เร็วที่สุด

API Key ถูก flag ว่า leaked — นี่คือสาเหตุที่ Cloud Function return 0 ทุกครั้ง ต้องสร้าง API key ใหม่ก่อน

GOOGLE_CLOUD_API_KEY ก็ถูก flag leaked เช่นกัน — ต้องสร้าง key ใหม่จริงๆ

ให้ผมตรวจสอบว่า key leak มาจากไหน เพื่อป้องกันครั้งต่อไป:

ข้อความ error ไม่ใช่เรื่องเพดานค่าใช้จ่าย — เป็น "Your API key was reported as leaked" ซึ่งแปลว่า Google ตรวจพบว่า key หลุดไปใน public code

สาเหตุที่ key ถูก flag

Key ถูกเขียนเปิดเผยในไฟล์นี้:

👆 API key ถูกเขียนตรงๆ ใน

_deploy.cmd — ถ้าไฟล์นี้ถูก push ขึ้น GitHub, Google Secret Scanning จะตรวจเจอและ revoke key อัตโนมัติ

ให้ผมตรวจสอบว่าไฟล์นี้อยู่ใน git หรือเปล่า:

ยืนยัน —

cloud/_deploy.cmd อยู่ใน git พร้อม API key เปิดเผย นี่คือสาเหตุที่ Google revoke key

Repo อยู่บน GitHub public — Google Secret Scanning เจอ key ใน

cloud/_deploy.cmd แล้ว revoke ทั้ง GEMINI_API_KEY และ GOOGLE_CLOUD_API_KEY

ไม่ใช่เรื่องเพดานค่าใช้จ่าย

Error message คือ:

"Your API key was reported as leaked. Please use another API key."

ไม่เกี่ยวกับ billing/quota — key ถูก revoke เพราะหลุดใน public repo

สิ่งที่ต้องทำ

- สร้าง API key ใหม่ ที่ aistudio.google.com/apikey

- อัพเดตใน .env

- ผมจะลบ key ออกจาก

_deploy.cmd + เพิ่มเข้า .gitignore เพื่อป้องกันซ้ำ

- Redeploy Cloud Function ด้วย key ใหม่

สร้าง key ใหม่แล้ววาง key ในแชทได้เลยครับ 🔑

ชัยภูมิ ✅ ครบ 100%, ตาก 73.3% (624 missing), เพชรบูรณ์ 26.3% (4,689 missing)

2

สร้าง Gemini API key ใหม่ (key เก่าถูก revoke เพราะ leaked ใน git)

รอ key ใหม่จากคุณอยู่ครับ ระหว่างนี้ผมจัดการ cleanup ไฟล์ที่มี key หลุดก่อน เพื่อป้องกันซ้ำ:

.gitignore แล้ว แต่

_deploy.cmd ไม่ได้ถูก ignore — นั่นคือจุดที่ key หลุด ผมแก้ไฟล์แล้ว (ไม่มี hardcode key อีกต่อไป) แต่ key เก่ายังอยู่ใน git history

ตอนนี้รอ key ใหม่จากคุณครับ — สร้างได้ที่ aistudio.google.com/apikey แล้ววาง key ในแชทเลย ผมจะ:

- อัพเดต .env

- Redeploy Cloud Function ด้วย key ใหม่

- ทดสอบ + dispatch OCR ทันที

Gemini API Key3:
AIzaSyBmdZqnyPvrABs5ZDnZP9iv8tn7yZX738E

ปกป้อง Key ไม่ให้หลุดไปใน public repo ได้อีก

อัพเดต .env ด้วย key ใหม่ แล้วทดสอบ + ปกป้อง key ทั้งหมดพร้อมกัน:

ตาก dispatch เสร็จ! 538/619 สำเร็จ, 81 errors (503 — Cloud Function scale ไม่ทัน) ให้ผม dispatch เพชรบูรณ์ทันที แล้วค่อย retry errors ของตากทีหลัง:

เพชรบูรณ์กำลังวิ่งอยู่ ~3600/4689 — มี errors 2 ประเภท:

- 503: Cloud Function scale ไม่ทัน (retry ได้)

- 502 PDF download failed: บาง PDF บน Drive อาจถูกลบหรือ access ถูกจำกัด

- สรุปชัดเจน:

- ตาก: 81 errors → 78 retryable (503) + 3 server errors

- เพชรบูรณ์: 2,317 errors → 425 retryable (503) + 1,892 PDF download failed (จาก 1 ไฟล์เดียว)

- เพชรบูรณ์มี PDF เดียวที่ download ไม่ได้ แต่มีหลาย pages จึงเกิด 1,892 errors ไฟล์นั้นอาจถูกลบหรือเปลี่ยน permissions บน Drive — ข้ามได้ก่อน

- ให้ผม retry เฉพาะ 503 errors ทั้งสองจังหวัดก่อน แล้ว collect + merge:

ตาก retry R2 เสร็จ: 546/619 OK, 73 errors (ลดจาก 81) ตอนนี้ให้ผม retry เพชรบูรณ์ด้วย แล้ว collect ทั้งสองจังหวัด:

เพชรบูรณ์ R2 เสร็จ: 2,720/4,689 OK, 1,969 errors (ดีขึ้นจาก R1 ที่ 2,372)

ให้ผมวิเคราะห์ errors ที่เหลือ แล้ว collect + merge ทั้งสองจังหวัดก่อน:

สรุปสถานะ errors:

- ตาก: 70 retryable (503), 3 permanent (PDF fail จาก 1 file)

- เพชรบูรณ์: 357 retryable (503), 1,567 permanent (PDF fail จาก 1 file), 45 other

ให้ผม collect + merge ผลลัพธ์ก่อน แล้วค่อย retry 503s รอบสุดท้ายด้วย concurrency ต่ำ:

เพชรบูรณ์ collect เสร็จ: 6,230 records (1,106 files) — เพิ่มจาก 3,329!

ตอนนี้ retry 503 errors รอบสุดท้ายด้วย concurrency ต่ำ (10 workers) แล้วตรวจสอบ completion %:

เพชรบูรณ์ R3 เสร็จ: 365/1788 OK, 1,423 errors (ส่วนใหญ่ PDF download failed — permanent)

ให้ผม collect + merge ผลลัพธ์สุดท้ายทั้งสองจังหวัด แล้ววิเคราะห์ completion %:

Collect เสร็จทั้งคู่:

- ตาก: 3,762 records (1,081 files)

- เพชรบูรณ์: 6,595 records (1,106 files)

ตอนนี้ให้ผมรัน OCR status check เพื่อดู completion % สุดท้าย แล้ววิเคราะห์ errors ที่เหลือ:

สรุปสถานะ OCR ล่าสุด:

- ชัยภูมิ: ✅ 100% (5,595/5,595 front pages)

- ตาก: ✅ 99.3% (2,318/2,335, missing 17)

- เพชรบูรณ์: 77.6% (4,939/6,362, missing 1,423 — ส่วนใหญ่ PDF download failed)

ให้ผมวิเคราะห์ errors สุดท้าย แล้วเตรียม performance metrics:

สรุป errors สุดท้าย:

- ตาก: 9 retryable (503) + 3 permanent (PDF fail) = 12

- เพชรบูรณ์: 149 retryable (503) + 1,274 permanent (PDF fail) = 1,423

ให้ผม retry 503 รอบสุดท้ายด้วย concurrency ต่ำ (5 workers):

ตาก: remaining 12 pages all failed (3 PDF fail permanent + 9 persistent 503 on one compilation file). These appear stuck. Let me try เพชรบูรณ์ final retry:

เพชรบูรณ์ R4 เสร็จ: 155/1423 OK, 1,268 errors (mostly permanent PDF download failures). ให้ผม collect ผลลัพธ์สุดท้าย แล้วสรุป metrics:

เพชรบูรณ์ final collect เสร็จ: 6,750 records (1,106 files). ตอนนี้ให้ผมรัน final OCR status check แล้วสร้าง performance & cost metrics:

สรุปสถานะ OCR สุดท้าย:

- ชัยภูมิ: ✅ 100% (5,595/5,595 front pages)

- ตาก: ✅ 99.3% (2,318/2,335, 17 missing)

- เพชรบูรณ์: 80.1% (5,094/6,362, 1,268 missing — PDF download failures)

ตอนนี้ให้ผมสร้าง Performance & Cost metrics สำหรับบทความวิจัย:

Let me create a comprehensive metrics analysis script for the research paper:

_ocr_metrics.py

สถานะ OCR สุดท้าย

| จังหวัด | ไฟล์ PDF | ผลลัพธ์ OCR | หน้าข้อมูล (front) | ความสมบูรณ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชัยภูมิ | 263 | 5,895 | 5,595/5,595 | 100.0% ✅ |
| ตาก | 1,080 | 3,762 | 2,318/2,335 | 99.3% ✅ |
| เพชรบูรณ์ | 1,106 | 6,750 | 5,094/6,362 | 80.1% |
| รวม | 2,449 | 16,407 | 13,007/14,292 | 91.0% |

หน้าที่ยังขาด

- ตาก (17 หน้า):

  - 9 หน้า — Cloud Function ส่งกลับ 503 ซ้ำๆ (ไฟล์รวม ต.นาโบสถ์)

  - 3 หน้า — ดาวน์โหลด PDF จาก Drive ไม่ได้ (ถาวร)

  - 5 หน้า — หน้าที่ 5 ของไฟล์ระดับหน่วย

- เพชรบูรณ์ (1,268 หน้า):

  - เกือบทั้งหมดเป็น PDF ดาวน์โหลดไม่ได้ จาก Google Drive (ถาวร)

  - กระจุกอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5-6 (อ.บึงสามพัน, อ.วิเชียรบุรี, อ.ศรีเทพ)

  - ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการ retry — ต้องหาแหล่ง PDF ใหม่

ต้นทุนโดยประมาณ (สำหรับบทความวิจัย Q1)

| รายการ | ต้นทุน |
| --- | --- |
| Gemini API (รวม retry) | ~$10.88 (~380 บาท) |
| Cloud Functions | ~$3.25 (~114 บาท) |
| Cloud Storage | ~$0.01 |
| รวมทั้งหมด | ~$14.14 (~495 บาท) |
| ต้นทุนต่อหน้า | $0.0011 (~0.04 บาท) |

ความเร็วในการประมวลผล

- Cloud Function (20 workers พร้อมกัน): ~40-60 หน้า/นาที

- เวลาต่อหน้า: ~1-2 วินาที (wall clock)

- เร็วกว่า local: ประมาณ 50-100 เท่า

- ตาก (619 หน้า) เสร็จใน ~10 นาที

- เพชรบูรณ์ (4,689 หน้า) เสร็จใน ~74 นาที

กระบวนการที่ทำ

- ✅ สร้าง API key ใหม่ + ป้องกันไม่ให้หลุดเข้า public repo (.gitignore + pre-commit hook)

- ✅ Deploy Cloud Function ocr-worker ใหม่ (asia-southeast1, 512MB, 540s timeout)

- ✅ Dispatch ตาก 4 รอบ (R1→R4) — จาก 619 missing → เหลือ 17

- ✅ Dispatch เพชรบูรณ์ 4 รอบ (R1→R4) — จาก 4,689 missing → เหลือ 1,268 (PDF fail ถาวร)

- ✅ Collect + merge ผลลัพธ์จาก GCS กลับเข้า JSON ท้องถิ่น

- ✅ สร้าง script

_ocr_metrics.py สำหรับวิเคราะห์ metrics

ไฟล์ผลลัพธ์

- data/ocr_multimodel_chaiyaphum.json — 5,895 records

- data/ocr_multimodel_tak.json — 3,762 records

- data/ocr_multimodel_phetchabun.json — 6,750 records

- scripts/_ocr_metrics.py — script สร้าง metrics สำหรับบทความวิจัย

- ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่ขาดหายของ ตาก และ เพชรบูรณ์ จากที่ Backup ใน Google Drive ไว้เกิน 100% ถ้าจำเป็น อาจ recheck กับต้นทาง จากเว็บ กกต. เพื่อ OCR ให้สมบูรณ์ 100%

- Failed precondition: Your weekly usage quota has been exhausted. Please ensure Windsurf is up to date for the best experience, or visit windsurf.com to manage your plan. (error ID: 5683b6a8d3ff43dd900fe85212f45f48) (trace ID: c5a1353170d72ee75f1043b6134d0837)

ย้ายไป Claude Code

- อัปเดตไฟล์ .md

สิ่งที่เพิ่ม/แก้ไข

- Phase 31 — เนื้อหาใหม่ทั้งหมด (~100 บรรทัด) ครอบคลุม:

  - 31a. API Key Security Fix (สร้าง key ใหม่ + .gitignore + pre-commit hook)

  - 31b. Cloud Function Redeploy

  - 31c. Dispatch ตาก 4 รอบ (ตารางสรุป R1-R4)

  - 31d. Dispatch เพชรบูรณ์ 4 รอบ (ตารางสรุป R1-R4)

  - 31e. Error Analysis (503 vs 502)

  - 31f. Collect & Merge Results

  - 31g. Performance & Cost Metrics (ตาราง OCR สุดท้าย + ต้นทุน + ความเร็ว)

- สารบัญ — เพิ่มลิงก์ Phase 31

- สถิติรวม — OCR records: 12,376 → 16,407

- ระยะเวลา — 41 วัน → 44 วัน (ถึง 27 มี.ค.)

- Timeline — เพิ่มแถว 25–27 มี.ค. + รวมชั่วโมง 302+ → 312+

- สถาปัตยกรรม — เพิ่ม

dispatch_missing.py,

collect.py + อัปเดต 12,376 → 16,407 records

- ข้อจำกัด — เพิ่ม 2 ข้อใหม่:

  - #10: API key leak

  - #11: PDF inaccessible on Drive

- Footer — อัปเดตล่าสุด: 27 มี.ค. 2569

- XXX